
竞 争 性 磋 商 文 件
广州中大餐饮管理有限公司

中大餐饮财务供应链一体信息化项目
广州中大餐饮管理有限公司
2026年2月12日
目录

3第一章 竞争性磋商公告


5第二章 供应商须知


11第三章 评审标准


13第四章 响应文件格式


第五章 中大餐饮财务供应链一体信息化项目合同
32



竞争性磋商公告
广州中大餐饮管理有限公司根据年度工作计划，拟开展中大餐饮新划转食堂的财务供应链一体信息化建设工作，中大饮食中心下辖16家核算主体（本部、自营食堂、中大发展）归属中山大学管理，使用的是中山大学的友财财务系统，财务实行事业单位会计准则。为了配合中山大学党委会决议将自营食堂餐费收入划转给中大餐饮，同时更好地整合利用集团信息化资源，提升中大餐饮协同管理，规范业务营运及业务收支管理，拟在中大餐饮现有的财务供应链一体化信息平台上进行扩展，将原饮食中心16家核算主体纳入中大餐饮现有的财务供应链一体化信息系统进行管理，财务实行企业会计准则。特邀请具备ERP系统实施资质及具备用友NC系统合法授权的供应商参加竞争性磋商，现将有关事项通知如下：
竞争性磋商项目名称及内容
项目名称：中大餐饮财务供应链一体信息化项目
项目需求清单：

	序号
	类别
	内容

	1
	财务站点需求
	增加10个NC V6.5财务会计站点。

	2
	技术需求
	1．在中大餐饮现有财务供应链系统账套体系中建立独立核算账套，使用现有财务供应链系统统一的会计科目、存货信息、客商信息、组织信息、人员信息等基础信息档案。

2．优化完善核算组织体系，充分论证并选择一种模式进行实施：

方式一：建立16个独立核算账套，即原中心16家核算主体均建立独立核算账套，项目完成后实现合并报表，包括中大餐饮一级合并报表，以及原饮食中心自营食堂二级合并报表；

方式二：建立“本部+校内自营食堂+中大发展”3个独立核算账套，即将校内自营食堂全部纳入一个账套核算，以减少合并报表过程提高结账效率。

3．各食堂之间、食堂与央厨之间，以及原中大餐饮各核算账套与本部之间，可以一体化完成内部交易协同。



	3
	业务过渡数据处理需求
	财务部分：

总账： 在现有饮食中心供应链账套添加总账职能，不再新增组织。从应付、存货核算模块生成对应的凭证。

应付：历史应付单处理，确保2026-03应付期初余额为0，应付报表从2026-03开始看。

暂估应付：2026-03开始，根据当月入库是否收到发票进行暂估。

存货核算：历史库存余额处理，新账库存金额应为0。

供应链部分：

请购、采购：截至2026.2.28的已下单未入库的未完结订单的处理。

采购发票：增加采购发票环节。

内部交易：结合财务要求和业务请款对现有内部采销流程“采购订单-销售订单”模式进行优化。

	4
	功能需求
	基础管理模块功能要求

系统应提供统一的基础管理模块，具体功能包括但不限于：参数设置、企业组织架构（公司及部门）管理、用户及权限管理、供应商管理、客户管理、存货档案管理、科目档案管理、模板管理、流程管理、单据号管理等。

参数设置

可以对整体或某个企业层面的参数进行设置，如是否允许下属企业自行增加客户资料、是否允许超计划数量采购、是否允许超订单数量发货、库存和销售成本的计算方法采用先进先出/后进先出/加权平均方法、修改单据时是否保留原始制单人、进行调拨时是否必须先做调拨出库再做调拨入库等。

企业组织架构（公司及部门）管理

可以根据需要对中大资产本部及所有下属企业进行设置，应支持多级组织架构（如一级集团、二级集团），可以灵活设置企业内的部门架构。

用户及权限管理

可以对每个企业的用户进行增、删、改、锁定等操作，可以设定每个用户帐号的有效期限，可以将一个用户关联到多个企业（允许一个用户登录多个企业的系统）。可以按单个用户分配权限，也可以按用户组批量分配权限。应支持按用户组、跨单位的一次性批量授权操作，即：假如多个单位的用户同属于一个用户组，则集团管理员只需对该用户组作一次权限分配操作，多个单位的用户将同时被授予相应的操作权限。除非用户被关联到了多个企业，否则且其操作权限仅限于本企业范围之内。

可以根据需要设定集团管理员、下属企业系统管理员，以实现分级权限管理。集团管理员、下属企业系统管理员根据实时查询正登录在线的用户名单（可查询全部、按公司查询或按用户名查询），并可根据需要进行踢出（终止其会话）操作。

可设定用户的密码策略，用于配置新增操作用户时所应遵循的密码设定要求。

模板管理

使中大资产的管理员可以不需要掌握任何编程技术，即可根据需要灵活配置至少4种类型的模板。①单据模板：可以设置客商信息、存货信息等基础数据资料以及订单、出入库单、发票等业务单据的模板；②查询模板：可以对各类单据及报表的查询界面（含查询字段、查询条件）进行设置；③报表模板：可以对各种报表的显示效果进行设置；④打印模板：可以对各类单据及报表的打印效果进行设置。

流程管理

可以对所有系统模块中所使用到的应用流程进行灵活设置。

单据号管理

可以对所有系统模块中所使用到的各种单据的单据号进行灵活设置，以便在录入单据数据时可以自动生成单据号。对于系统自动生成的单据号，可以通过参数或权限控制是否允许操作员进行更改。

财务核算管理模块功能要求

系统应符合国家最新的会计准则，提供总账、应付、报表管理等模块功能。

总账管理

总账系统应作为财务会计系统的核心，除了满足企业日常财务核算工作中常用的凭证管理、往来核销管理、汇兑损益处理、自定义转账、期末处理、常用账簿查询等业务要求外，同时提供现有现金流量分析及查询、账簿间财务折算、各财务组织间的内部交易对账与内部交易协同等特殊业务功能。支持财务报告批量取数，可对总账数据进行批量采集，提高报表从总账采集数据的易用性和效率；基于总账数据的各种查询统计分析。总账凭证录入支持按常用分摊规则自动生成分摊后的凭证分录、对有辅助核算的科目在制单即时检查辅助核算，自动对不允许为空的科目弹出参照档案、自定义装张可以批量选择科目、总账凭证的“业务日期”字段可以记录单据日期到业务日期的变化、新增周期性凭证来处理待摊费用摊销、分期付款等周期性业务等。

应付管理

应付系统应用于处理所有债务业务及相关管理工作，包括：企业与供应商、部门和业务员所形成的应付款、付款业务的管理，为企业提供各种往来款项的处理（债务转移、付款并帐等）及灵活的查询、统计分析功能、汇兑损益等功能。也可基于业务流、工作流、会计平台的灵活配置，也可实现与供应链、资金、资产、项目管理等领域的高度集成，帮助企业从财务层面管控业务，强化资金流入流出的核算与管理，保证企业资金的健康流动。通过异币种拉单核销，月末计算未实现汇兑损益时计入预收（付）款，红蓝对冲计算已实现汇兑损益、支持增值税合并算税计税模型。可实现跨组织代收款、应收单、收款单生成凭证后任可调整部分科目、部门等项目、不同流程的应用单合付并收款、应付单和付款单上增加“客户码”、“物流批次号”等字段由上游供应链业务传递等。

报表管理

报表管理应提供可用于各级组织进行报表的制定、下发、收集、审核、上报等相关业务工作，可提供各类管理报表的服务，如财务报表、业务管理信息表等，提供报表编制、数据采集和报表过程管理的全方位管理服务。支持按需定制报表和任务，提供各类从业务系统取数的途径（单元公式、语义模型等），支持报表数据手工录入和公式自动计算。

供应链管理模块功能要求

采购管理

对采购过程中物流运动的各个环节及状态进行跟踪管理，如从计划、请购、订货、收货、质检、入库、收票、结算等。采购管理可以满足集团企业针对不同物质采购管控的个性需求，达到在保证供应的前提下降低成本和管理风险。

采购价格管理

采购价格系统主要是帮助饮食中心采购物料价格的波动，选择最佳供应商，并对采购价格进行实时控制，以降低采购成本，帮助采购人员进行多角度的价格对比，以选择合理的供应商和确定价格、数量等；采购人员可根据领导审批结果，向供应商发出订单，执行采购等；为采购的各个环节提供价格参考：采购订单、采购发票、晨报再估等；对需要通过质量检验来确定价格的物料，进行优质优价标准和方案设定。

库存管理

库存管理应与采购管理、内部交易等模块紧密集成，基于对物料事务的收支主要处理企业日常的入出库业务，库存调整业务；支持预留、途损功能；同时提供丰富的库存信息查询报表。

存货核算管理

存货核算系统与库存管理、采购管理、内部交易等紧密集成，主要核算物资的入库成本；核算物资的出库成本，以便核算企业的利润：核算结余成本，反应和监督存货资金的占用情况。

内部交易管理

支持全面的交易类型和灵活的内部结算规则配置，建立统一的内部交易结算平台，对订单、发货、发票、结算等进行有效管理，支持多组织内部交易业务处理，包括采购内部结算、销售内部结算、领料内部结算等，满足中大餐饮及食堂内部交易业务，快速、清晰解决企业组织繁杂的物流与资金流业务财务核算工作，全面反映中大餐饮内部组织单元交易情况来龙去脉。


计划开展时间：2026年
本项目最高限价  55 万元（含税），报价超过最高限价的为无效响应。
供应商资格条件
1.2.1响应人是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或者自然人，响应时提交响应人有效的营业执照（事业单位法人证书、其他组织的营业执照或执业许可证、自然人身份证明等有效证明文件）复印件。如响应人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件参与本项目投标的，须提供总公司的营业执照复印件及总公司针对本项目授权分公司投标的授权书。。

1.2.2响应人参加招标活动近三年（2023年1月1日至响应截止日）在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。（提供《声明函》）。

1.2.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时响应本项目。

1.2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供《声明函》）

1.2.5响应人未被列入“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）“失信被执行人”名单、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“重大税收违法失信主体”记录名单；“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）的严重违法失信名单。（需提供相关截图）

1.2.6本项目不得转包、分包。

1.2.7本项目不接受联合体投标。

1.2.8满足法律、行政法规规定的其他条件。

响应文件截止时间
响应文件截止时间：2026年2月27日下午17：00。
响应文件接收地点：广东广州市海珠区广州市海珠区新港西路135号中山大学园东区111号饮食服务中心采购部

评审时间及地点：另行通知

【本次竞争性磋商联系事项】
广州市海珠区新港西路135号中山大学南校园学五食堂三楼饮食服务中心会议室（快递信息：广东广州市海珠区广州市海珠区新港西路135号中山大学园东区111号饮食服务中心采购部 陈老师 13570535746）    
邮编：510275    
联系人：陈老师          
联系电话：020-84113931

1.4服务内容
1.4.1系统用户站点扩容
针对新划转的16个食堂的财务系统操作用户数量，根据用户数量对系统用户许可进行扩容，以满足用户对系统操作的需求。

1.4.2系统实施建设

根据项目需求清单所列需求完成系统实施建设，实施过程中从专业角度协助需求方完成业务需求的梳理、解决方案的确定、系统功能的测试，以及系统上线支持，保障系统顺利上线启用。
1.4.3成果交付物

项目实施完成后需提供以下内容：

《项目解决方案》；

《项目上线报告》；

其它相关的项目过程文档。
1.5响应文件制作份数要求
正本份数：1份；副本份数：3份。
供应商须知

总则
采购方式及定义
本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商），本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商通知中所述项目。
合格的供应商
满足竞争性磋商通知中供应商的资格条件的规定。
满足本文件实质性条款的规定。
适用法律
本次竞争性磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

磋商费用
供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
本次竞争性磋商采购方不收取文件工本费与成交服务费。
竞争性磋商文件的约束力
供应商一旦接收了本竞争性磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商通知期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
竞争性磋商文件
竞争性磋商文件构成
竞争性磋商文件有以下部分组成：
竞争性磋商公告
供应商须知
评审标准
响应文件格式
服务合同
请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购方联系解决。
竞争性磋商文件的澄清及修改
任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间前按竞争性磋商通知中的通讯地址或联系电话通知采购方。提交首次响应文件截止之日前，采购方可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

响应文件的递交及编制
供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购方将拒收。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购方。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
响应文件的语言及度量衡单位
供应商提交的响应文件以及供应商与采购方就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
响应文件构成
供应商应该按照磋商文件的要求编写响应文件。
供应商应将响应文件按顺序装订成册，并编制响应文件资料目录。
证明供应商资格及符合竞争性磋商文件规定的文件
供应商应按要求提交资格证明文件及符合竞争性磋商文件规定的文件。
供应商除必须具有履行合同所需提供的货物或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
报价
供应商应按照磋商报价要求填写报价表。报价包含但不仅仅限于全部产品价格、服务价格、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费、运输、保险、伴随服务以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。

本项目采用金额报价，本项目设置含税单价最高限价，含税报价单价必须小于或等于含税单价最高限价，超过含税单价最高限价的，按废标处理。
响应文件货币
响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，竞争性磋商文件中另有规定的按规定执行。
派出人员情况表按要求填写。

磋商保证金
本项目不收取磋商保证金。
响应文件份数和签署
供应商应严格按照竞争性磋商通知要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印，正本由供应商法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将 “法人授权书”（原件）附在正本响应文件中。
除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。
响应文件的递交
响应文件的密封和标记
供应商应将响应文件正本和所有副本密封，并加盖供应商公章。不论供应商成交与否，响应文件均不退回。
密封的响应文件应：
注明供应商名称，如因标注不清而产生的后果由供应商自负。按竞争性磋商通知中注明的地址送达；
注明磋商项目名称、项目编号及“请勿在响应文件提交截止时间之前启封”的字样。
如果响应文件被宣布为“迟到”响应文件时，应原封退回。
未按要求密封和加写标记，采购方对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购方将予以拒绝，作无效响应处理。
响应文件提交截止时间
采购方收到响应文件的时间不得迟于竞争性磋商通知中规定的截止时间。
采购方按照规定，通过修改竞争性磋商文件有权酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
迟交的响应文件
采购方将拒绝并原封退回在其规定的响应文件提交截止时间后收到的任何响应文件。
磋商与评审
磋商仪式
采购方将通知组织磋商的时间和地点。供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加磋商的代表需签名以证明其出席。
磋商仪式由采购方主持，中介机构评议小组成员、供应商代表以及有关工作人员参加。
磋商小组
磋商仪式结束后，采购方将立即组织磋商小组进行磋商。
磋商小组将按规定由采购方代表3人以上单数组成。
磋商工作纪律及保密
评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
磋商小组工作原则
磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购方或者采购代理机构说明情况。
响应文件审查
磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
供应商澄清
磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
磋商程序、最后报价、综合评分
磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务要求，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。
磋商文件能够详细列明采购标的服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序选出成交供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照技术服务方案优劣顺序推荐。评审得分且技术服务方案得分相同的，按照价格分由低到高顺序推荐。评审得分、技术方案得分、价格分均相同的，以少数服从多数为原则，由磋商小组根据最有利采购人的原则投票确定中选人。
响应无效和终止磋商活动条款
响应无效条款
未按照竞争性磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；
供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；
不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；
其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形。
终止竞争性磋商采购活动的条款
出现下列情形之一的，采购方将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止通知并说明原因，重新开展采购活动：
因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
出现影响采购公正的违法、违规行为的。
确定成交、询问及质疑
确定成交供应商
采购方通过竞争性磋商会议，按照综合评分高低决定成交供应商，并在3个工作日内通知成交结果。
询问及质疑
询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规处理。
评审标准

本次招标评分标准如下（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

	序号
	评审内容
	评分细则
	分值(分）

	1
	信息服务体系资质
	ISO9001 质量管理体系
ISO27001信息安全管理体系
以上资质需提供证明文件，复印件加盖公章。每个2.5分，满分5分。
	5

	2
	产品授权合法性
	用友产品服务代理授权
以上资质需提供证明文件，复印件加盖公章。有则5分，无则0分。
	5

	3
	人员资质
	会计师（初级及以上）

系统集成项目管理工程师（中级及以上）

PMP项目管理

高新技术软件工程师

会计从业资格证

以上资质需提供证明文件，复印件加盖公章。每个2分，满分10分。（需同时提供相应资质证书复印件及近三个月内任意一个月的社保证明，并加盖投标人公章。）
	10

	4
	过往案例
	提供近5年相似项目案例，每个2分，最高得10分。须提供合同关键页扫描件（包括合同首页、项目内容页、落款页）。
	10

	5
	对项目目标和需求的理解和分析
	能够准确把握需求方的需求点及目标点的，得：10分

只能把握需求方80%以下的需求点及目标点的，得：7分

只能把我需求方50%以下的需求点及目标点的，得：3分
	10

	6
	对项目业务情况的理解及分析
	能够充分理解和分析需求方业务情况的，得：10分

不能完全理解和分析需求方业务情况的，得：5分

不能理解和分析需求方业务情况的，得：0分
	10

	7
	实施方案完整性、可行性
	对招标人的实际情况和需求考虑得充分、全面，实施方案完整性、可行性高的，得10分；

对招标人的实际情况和需求的考虑程度得不够充分，实施方案完整性、可行性一般的，得5分；

基本没考虑到实际情况且方案可行性差或者不提供的，得0分。
	10

	8
	流程与数据一体性
	能够与现有财务系统（用友NC）无缝集成实现流程和数据一体化的的，得10分；

需要通过开发接口与现有财务系统集成但不完全一体化的，得5分；

不能与现有财务系统集成的，得0分；

注：须提供承诺函，加盖投标人公章。
	10

	9
	系统应用整合性
	能与招标人在用的财务系统（用友NC）能够实现统一登录界面，统一登录认证，用户只需要一次登录即可操作应用所需功能，无需在不同系统之间进行重复登录或切换。

能完全满足以上要求的，得：10分；

能够通过统一界面但不能统一登录认证，需跳转登录的，得：5分；

完全不能满足以上要求的，得：0分。

注：须提供承诺函，加盖投标人公章。
	10

	10
	项目解决方案质量
	包括项目思路、实施工作流程、项目工期与计划、项目管理措施等。

技术服务方案完善、合理，能保障项目的高效实施，得10分；

技术服务方案比较完善、相对合理，较能保障项目的高效实施，得7分；

技术服务方案简略、合理程度低，保障项目的实施程度低，得3分；

其他或未提供方案不得分。
	10

	11
	价格分
	投标报价得分 = (评标基准价/响应报价)×10

评标基准价为满足遴选文件要求且响应报价最低的报价，其价格分为满分。
	10

	合计
	100


响应文件格式 
   响  应  文  件
               项 目 名 称：               
           供应商名称 ：               
           日      期 ：               
响应文件目录
一、竞争性磋商函

二、保密承诺书

三、廉洁承诺书

四、资格性和符合性检查响应对照表

五、团队人员情况表

六、评审自查表
七、磋商报价表
一、竞争性磋商响应函
致：广州中大餐饮管理有限公司
根据贵方的                            竞争性磋商文件，正式授权下述签_______________(姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按竞争性磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物或服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部竞争性磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的响应文件开启时间起遵循本响应文件。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方确认成交,我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在竞争性磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.遵守竞争性磋商文件中要求的收费项目和标准。
8.与本磋商有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
供应商开户行：
账户： 

供应商授权代表姓名（签字）： 
供应商名称（公章）： 
日期：________年________月________日

二、保密承诺书
致：

广州中大餐饮管理有限公司：

就广州中大餐饮管理有限公司中大餐饮财务供应链一体信息化项目[项目编号：                            ，我单位在此承诺，未经招标人书面同意，本单位（含本单位员工，下同）不得将招标文件、招标补充文件、答疑文件，以及招标过程中获悉其他投标人的任何信息等泄露给任何第三方。

未经招标人事先书面同意，本单位不得将企业财务数据、经营情况，以及由于参加投标工作而获悉的部分或全部非公开信息泄露给任何第三方。

未经采购人事先书面同意，本单位不得以任何形式（包括微博、微信等新媒体形式）发布、转发或评论由于参加投标工作所获悉的其他投标人和企业的任何信息。

本单位充分了解并知悉，如违反前述承诺，将可能给采购人或与标的企业有关的其他相关方带来严重的经济损失或负面影响。

如果本单位违背上述承诺，将承担由此引起的所有责任和经济损失，招标人有权直接依据本承诺函追究本单位的责任（包括取消中标资格和限制今后有关项目的投标资格），有权直接将本承诺函项下的争议提交委托人所在地人民法院管辖。

投标单位名称（盖公章）：              

法定代表人或授权代理人：（签字或印鉴）            

日期：          年     月     日
三、廉洁承诺书
致：

广州中大餐饮管理有限公司：

为加强采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规规定，特向贵单位承诺如下事项：

一、参与采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

二、遵循公开、公平、公正、诚实信用原则参加磋商活动，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为。

三、与采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购用户单位和个人、政府采购与招投标管理中心及工作人员、监督机构、评审专家及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。

主要有：

1、不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2、不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

3、不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

4、不为上述人员或单位提供可能影响采购活动的宴请、健身、娱乐等活动。

四、如获中标，将严格执行采购合同，自觉按合同办事。在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。

五、发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

六、自觉接受监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

七、我方自愿将本承诺书作为采购文件的必备要件。在报价时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随竞争性磋商响应和报价文件一并提交，否则可视为未实质响应采购文件要求，自愿接受由此造成的一切后果和损失。

八、本承诺书自签署之日起生效。

投标单位名称（盖公章）：              

法定代表人或授权代理人：（签字或印鉴）                  

日期：          年     月     日
四、资格性和符合性检查响应对照表
供应商全称（加盖公章）：
	序号
	资格和符合性检查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应文件中的
页码位置

	1
	文件一：工商营业执照或事业单位法人登记证书（复印件，加盖公章）
	
	

	2
	文件二：法人授权书（原件，非法定代表人参与磋商的必须提供）
	
	

	3
	文件三：供应商资格声明（原件）
	
	

	4
	文件四：授权委托书（非法人单位参加磋商的必须提供、格式自定，由法人单位授权分支机构）
	
	

	5
	本次磋商不接受联合体
	
	

	6
	竞争性磋商文件中的其他实质性要求
	
	


注：以上材料将作为供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，任何缺漏和不符合项将会直接影响磋商结果。 

法人授权书参考格式

本授权书声明：____________（供应商名称）授权_______（被授权人的姓名、职务）为我方就                            项目磋商活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目磋商有关的事务。
本授权书于______年____月____日生效，特此声明。
代理人（被授权人）签字或盖章：_____________________________
                    职    务：_____________________________
                    单位名称：_____________________________
供应商名称（公章）：_____________________________________
         日    期：_____________________________________
供应商资格声明格式
	企业名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法定代表人
	
	职务
	

	注册时间
	
	经济类型
	

	近三年内有经营活动中有无重大违法纪录
	

	是否依法缴纳税收
	
	是否依法缴纳社会保障资金
	

	单
位
概
况
	注册资本
	     万元
	占地面积
	              平方米

	
	职工总数
	       人
	建筑面积
	平方米

	
	资产
情况
	净资产         万元
	固定资产原值：   万元
固定资产净值：   万元

	
	
	负 债          万元
	

	
	
	主营收入
（万元）
	收入总额
（万元）
	利润总额
（万元）
	净利润
（万元）

	财务状况
（最近两年）
	      年
	
	
	
	

	
	      年
	
	
	
	


我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。
授权代表签字：_______________________
授权代表的职务：_______________________
电话号和传真号：_______________________
公章：                          日期：______年     月     日
五、团队人员情况表
项目编号：

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	职称或执业资格
	证书号
	资格获取时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：提供主要团队人员在工作期间由社会保险机构出具的养老保险缴费证明、职称证书、执业资格证书复印件等。

六、评审自查表
	序号
	评审项目
	单项

分值
	得分
	内容
	证明材料

	1
	公司资质
	30分
	
	
	见投标文件（ ）页

	2
	拟派本项目负责人
	30分
	
	
	见投标文件（ ）页

	3
	过往案例
	10分
	
	
	见投标文件（ ）页

	4
	技术服务方案
	20分
	
	
	见投标文件（ ）页

	5
	价格分
	10分
	
	
	见投标文件（ ）页


注：供应商应根据评审标准的各项内容填写此表。
七、磋商报价表

提供报价标准及有关说明即可。
中大餐饮财务供应链一体信息化项目合同
                     【合同编号:】___________ 

中大餐饮财务供应链一体信息化项目
合同书

	甲方：
	XXXXXX

	乙方：
	XXXXXX


甲  方：XXXXXXXXXXXXXX
乙  方：XXXXXXXXXXXXXX
根据《中华人民共和国民法典》合同编的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。
项目名称

中大餐饮财务供应链一体信息化项目
服务期限

本合同服务期限为     年，自合同签订之日起计算。

服务内容

	系统名称
	系统版本号
	备注

	用友NC65
	V6.5
	/

	序号
	服务内容
	服务详情
	备注

	1
	系统用户站点扩容
	针对新划转的16个食堂的财务系统操作用户数量，根据用户数量对系统用户许可进行扩容，以满足用户对系统操作的需求。
	

	2
	系统实施建设
	根据项目需求清单所列需求完成系统实施建设，实施过程中从专业角度协助需求方完成业务需求的梳理、解决方案的确定、系统功能的测试，以及系统上线支持，保障系统顺利上线启用。
	/


合同金额

	序号
	项目名称
	合同价款

	1
	中大餐饮财务供应链一体信息化项目
	XXXXXXXX


合同总额（含税价）人民币小写：￥       ，大写人民币：        元整。
付款方式

1、双方签订合同之日起  个工作日内，乙方向甲方开具相应增值税发票，甲方向乙方支付本合同价款的   %，即小写：￥         ，大写人民币:      _元整；。

2、乙方为甲方完成上述信息系统实施上线工作，并提交《项目上线报告》后       个工作日内，乙方向甲方开具相应增值税发票，甲方向乙方支付本合同价款的     %，即小写：￥        ，大写人民币：          _元整。

3、甲方按上述约定，将款项汇入乙方指定账户：

	单位名称
	

	纳税人识别号
	

	地址
	

	电话
	

	开户行
	

	账号
	


甲方开票信息：

	统一社会信用代码
	

	单位名称
	

	开户银行
	

	账号
	

	注册地址
	

	联系电话
	


服务承诺

	紧急程度
	定义
	事件类型匹配
	工作时间响应

	一级问题
	正式运行系统停机或极其重要的系统功能瘫痪，将导致客户重大经济损失。
	1.核心业务功能无法进行； 

2.超过10%的用户无法登录系统； 

3.系统异常，发生严重程序或数据错误； 

4.系统宕机。
	1小时现场响应

即时远程响应

	二级问题
	系统出现重大故障或主要功能无法实现而将导致重要业务无法完成。
	1.重要业务的共性问题：凭证协同流程出现异常；兼容性问题；系统出现不稳定现象，并且偶发性间断。 

2.重要业务的个性问题：个别关键用户设置审批流问题；报表统计分析。
	2小时现场响应

即时远程响应

	二级问题
	系统故障或某些功能无法实现影响系统的正常运作，可以获得接受的替代方法，不影响或者轻微影响系统的正常运作。
	一般操作问题：软件操作、指导使用、打印问题等。
	1小时远程响应

4小时现场响应

	四级问题
	系统轻微故障或某些不经常使用的功能无法实现而造成轻微影响系统的正常运作问题。
	1.易用性问题； 

2.界面显示的问题； 

3.咨询类问题。
	1小时远程响应

6小时现场响应


权利和义务

1、甲方的权利和义务

安排专人协助乙方进行项目系统实施建设工作； 

向乙方提供系统实施所需的真实、准确、完整的文件、资料；

按照本合同约定按时支付合同款项。

2、乙方的权利和义务

负责按合同完成本项目的各项服务工作； 

负责按实际业务相关标准要求，提供系统应用测试工作。

违约责任

1、乙方未按要求履行合同义务时，须从逾期之日起每日按合同总额的2‰比例向甲方支付滞纳金。

2、甲方未按要求履行合同义务或无故拖延验收、付款时，须从逾期之日起每日按合同总额的2‰比例向乙方支付滞纳金。

3、合同的非正常性解除。任何一方无故终止合同，终止合同方需支付合同总额的10%赔偿金。

争议的解决

1、合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，应通过仲裁解决或向广州市人民法院提起诉讼；

2、仲裁或法院审理期间，除提交仲裁或法院审理的事项外，其它无争议的事项和条款仍应继续履行。

保密条款

乙方必须如约承担合同履行时所应该尽的一切保密义务。乙方对项目实施过程中的资料、数据进行保密，未经甲方书面同意不得泄露，且保密责任不因合同的中止或解除而失效。
不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后48小时内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

合同生效、终止

本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章确认之日起生效，在乙方完成本合同所有服务内容并收到甲方所有款项之日起本合同终止。
其他

1、所有经一方或双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、采购文件、要约文件和响应承诺文件、合同附件均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其缔约生效日期为有效签署或盖章确认之日期。

2、本合同未尽事宜，合同各方另行商定，必要时签订补充合同协议。补充协议经合同各方签字盖章后作为本合同补充文件。

3、本合同一式  份，甲方执   份、乙方执   份。

4、本合同签约履约地点：       。

（以下无正文）

	甲方(盖章)： 

签约代表：

地址： 

电话：
签约时间：   年  月   日
	乙方(盖章)：
签约代表：

地址： 

电话：
签约时间：   年   月   日



PAGE  

